وثيقة مشروع: Academic Research Copilot

1. ملخص المشروع

Academic Research Copilot هو تطبيق ويب مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الطلاب والباحثين على فهم المستندات الأكاديمية، وطرح الأسئلة عليها، واستخراج إجابات مدعومة بمصادر واضحة.

يجمع التطبيق في منتج واحد بين محادثة النماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، والاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG)، واستدعاء الأدوات (Tool Calling)، وتجارب هندسة الأوامر (Prompt Engineering). ويهدف إلى تقديم مساعد بحثي عملي لا يكتفي بإنتاج إجابات عامة، بل يستند إلى ملفات PDF يرفعها المستخدم ويعرض مصدر المعلومات ورقم الصفحة عند توفرها.

2. المشكلة

يواجه الطلاب والباحثون صعوبة في قراءة عدد كبير من الأوراق العلمية وملفات المحاضرات والوثائق الطويلة، واستخراج معلومات محددة منها بسرعة ودقة. كما أن أدوات المحادثة العامة قد تقدم إجابات غير مدعومة بالمستندات، أو قد لا تستطيع الوصول إلى معلومات حديثة أو تنفيذ عمليات حسابية دقيقة.

يعالج المشروع هذه المشكلة عبر مساعد بحثي قادر على:

- فهم المستندات التي يرفعها المستخدم.

- الإجابة اعتمادًا على سياق المستندات ذات الصلة.

- إظهار مصادر الإجابة من الملف والصفحة أو المقطع.

- استخدام أدوات خارجية عندما لا يكون الجواب متاحًا داخل المستندات.

- المقارنة بين أساليب صياغة الأوامر لتحسين جودة المخرجات.

3. أهداف المشروع

- بناء واجهة محادثة حديثة تتصل بنموذج لغوي كبير عبر API.

- دعم سجل المحادثات، حالات التحميل، ورسائل الأخطاء الواضحة.

- بناء نظام RAG لمعالجة ملفات PDF والإجابة منها مع citations.

- بناء AI Agent يختار الأداة المناسبة تلقائيًا حسب نوع السؤال.

- تنفيذ أدوات Calculator وWeb Search وWeather.

- إنشاء Prompt Playground للمقارنة العملية بين استراتيجيات prompting المختلفة.

- توحيد جميع الميزات ضمن تطبيق ويب قابل للنشر والتوثيق.

- إنتاج مشروع portfolio احترافي موثق على GitHub ومناسب للعرض على LinkedIn.

4. الفئة المستهدفة

- طلاب البكالوريوس والدراسات العليا.

- الباحثون الذين يتعاملون مع أوراق علمية وملفات PDF كثيرة.

- المتعلمون الذين يرغبون في فهم ملاحظات المحاضرات والكتب والمراجع.

- مطورو البرمجيات والمهتمون ببناء تطبيقات LLM وRAG وAI Agents.

5. النطاق والميزات الأساسية

5.1 واجهة المحادثة

يوفر النظام واجهة محادثة تتيح للمستخدم كتابة الأسئلة واستقبال الإجابات بصيغة مناسبة للقراءة. تحفظ المحادثات ضمن جلسات أو مشاريع منفصلة، وتظهر حالة تحميل أثناء إنشاء الإجابة.

المتطلبات:

- إدخال رسالة وإرسالها إلى LLM.

- عرض رسائل المستخدم والمساعد بوضوح.

- حفظ سجل المحادثة.

- Loading indicator أثناء إنشاء الرد.

- معالجة أخطاء API وانتهاء الحصة الزمنية أو quota.

- دعم Markdown وكتل الكود عند الحاجة.

- دعم streaming للردود كتحسين اختياري.

5.2 مكتبة المستندات ورفع PDF

يسمح التطبيق بإنشاء مشروع بحثي ورفع ملف PDF واحد أو عدة ملفات داخله. يحتفظ النظام بالملفات الأصلية وبياناتها الوصفية، ويعالجها لتصبح قابلة للبحث الدلالي.

المتطلبات:

- إنشاء مشروع بحثي جديد.

- رفع ملفات PDF مع التحقق من النوع والحجم.

- عرض حالة الرفع والمعالجة.

- حفظ اسم الملف، تاريخ الرفع، عدد الصفحات، وحالة الفهرسة.

- حذف ملف وإزالة بياناته المفهرسة عند الحاجة.

5.3 نظام RAG

يحوّل النظام محتوى ملفات PDF إلى معرفة قابلة للاسترجاع قبل إرسال السؤال إلى النموذج اللغوي.

خط معالجة المستند:

رفع PDF
  ↓
استخراج النص والصفحات
  ↓
تقسيم النص إلى مقاطع متداخلة (Chunks)
  ↓
إنشاء Embeddings لكل مقطع
  ↓
حفظ المقاطع والمتجهات وبيانات الصفحة
  ↓
تحويل سؤال المستخدم إلى Embedding
  ↓
البحث الدلالي عن المقاطع الأكثر صلة
  ↓
إرسال السؤال + السياق المسترجع إلى LLM
  ↓
إجابة مدعومة بالمصادر

المتطلبات:

- استخراج النص بواسطة PyMuPDF أو pypdf.

- استخدام chunking قابل للضبط، مثل حجم 800 حرف وتداخل 150 حرفًا كبداية.

- إنشاء embeddings وحفظها في قاعدة متجهات.

- استرجاع أفضل 4 إلى 6 مقاطع أوليًا مع قابلية التعديل.

- إلزام النموذج بأن يعتمد على السياق المسترجع فقط عند تفعيل وضع المستندات.

- عرض اسم الملف ورقم الصفحة والمقطع المستخدم كمصدر للإجابة.

- إرجاع رسالة صريحة عند عدم وجود معلومات كافية في الملفات.

5.4 AI Agent وTool Calling

يتضمن التطبيق Agent يحدد إن كانت الإجابة تحتاج نموذجًا لغويًا فقط، أو مستندات المستخدم، أو إحدى الأدوات الخارجية.

| الأداة | الاستخدام داخل النظام | مثال سؤال |
| --- | --- | --- |
| RAG Retrieval | الإجابة من ملفات المستخدم | ما المنهجية المستخدمة في هذه الورقة؟ |
| Calculator | الحسابات والعمليات الرقمية الدقيقة | احسب متوسط النتائج: 82، 91، 76، 88 |
| Web Search | الحصول على معلومات حديثة أو مصادر خارجية | ما أحدث التطورات في RAG؟ |
| Weather | تخطيط السفر الأكاديمي أو المؤتمرات | ما طقس لندن الأسبوع القادم؟ |

قواعد الاختيار:

- السؤال عن محتوى ملف مرفوع: استخدام RAG Retrieval.

- السؤال الذي يتضمن عملية حسابية: استخدام Calculator.

- السؤال الذي يتطلب معلومات حديثة أو غير موجودة في الملفات: استخدام Web Search.

- السؤال عن الطقس: استخدام Weather.

- السؤال العام: الرد عبر LLM دون أداة إضافية.

يعرض النظام للمستخدم حالة مختصرة وشفافة، مثل: Searching uploaded documents أو Using calculator، دون عرض reasoning الداخلي للنموذج.

5.5 Prompt Playground

توفر صفحة مستقلة لتجربة السؤال نفسه باستراتيجيات prompting مختلفة وتحليل المخرجات.

الاستراتيجيات المدعومة:

| الاستراتيجية | الوصف | متى تستخدم؟ |
| --- | --- | --- |
| Zero-shot | تعليمات وسؤال مباشر بلا أمثلة | للطلبات الواضحة والبسيطة |
| One-shot | سؤال مع مثال واحد للمخرج المطلوب | عند الحاجة إلى تنسيق ثابت |
| Few-shot | سؤال مع مثالين أو أكثر | للمهام التي تستفيد من التعرف على نمط |
| Structured reasoning prompt | تعليمات لتحليل منظم ثم إجابة نهائية مختصرة | للمشكلات متعددة الخطوات؛ يعرض الناتج النهائي المنظم فقط |

واجهة المقارنة:

- حقل للسؤال أو النص.

- اختيار استراتيجية واحدة أو تنفيذ جميع الاستراتيجيات.

- جدول يوضح الاستراتيجية والنتيجة والوقت وعدد الرموز والتكلفة التقديرية إن توفرت.

- تقييم يدوي من المستخدم: الدقة، الوضوح، والفائدة البحثية.

- حفظ التجارب لإنتاج Comparison Report.

6. تطبيق التاسكات الخمس

| التاسك | التطبيق داخل Academic Research Copilot | مخرجات التوثيق |
| --- | --- | --- |
| 1. LLM Chatbot | صفحة محادثة، LLM API، history، loading، error handling | Screenshot للمحادثة وفيديو قصير |
| 2. PDF RAG | رفع PDF، استخراج النص، chunking، embeddings، vector retrieval، citations | Screenshot لإجابة مدعومة بصفحة من PDF ومخطط RAG |
| 3. Tool-Calling Agent | Agent يختار RAG أو Calculator أو Web Search أو Weather | فيديو يوضح اختيار الأدوات وسجل الأداة المستخدم |
| 4. Prompt Engineering | Prompt Lab يقارن Zero-shot وOne-shot وFew-shot وstructured prompting | Comparison Report وscreenshots للنتائج |
| 5. Final AI Assistant | دمج جميع الميزات في dashboard ومشروع منشور | رابط live demo، architecture diagram، فيديو كامل |

7. المعمارية التقنية

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      Next.js Web Application                  │
│ Chat UI | Projects | PDF Upload | Citations | Prompt Lab       │
└───────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
                                │ HTTPS / Streaming
┌───────────────────────────────▼───────────────────────────────┐
│                       FastAPI AI Service                       │
│ Chat API | RAG Pipeline | Agent Router | Tool Calling          │
└───────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┘
                │                       │
      ┌─────────▼─────────┐   ┌─────────▼─────────────────┐
      │ LLM Provider API  │   │ External Tools / APIs      │
      │ Gemini/OpenAI/... │   │ Search | Weather | Calc    │
      └───────────────────┘   └───────────────────────────┘
                │
      ┌─────────▼─────────────────────────────────────────┐
      │ PostgreSQL + pgvector                              │
      │ Users | Projects | Chats | Documents | Chunks      │
      │ Embeddings | Prompt Experiments                    │
      └─────────┬─────────────────────────────────────────┘
                │
      ┌─────────▼─────────────────────────────────────────┐
      │ Cloudflare R2 أو Supabase Storage                  │
      │ PDF original files                                 │
      └───────────────────────────────────────────────────┘

8. التقنيات المقترحة

| المجال | التقنيات |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js، TypeScript، Tailwind CSS |
| AI Backend | Python، FastAPI، Pydantic |
| LLM | Gemini API أو OpenAI API أو Claude API |
| Agent Framework | LangChain أو LangGraph |
| PDF Processing | PyMuPDF أو pypdf |
| Embeddings | Embedding API أو sentence-transformers |
| Vector Database | PostgreSQL + pgvector؛ ويمكن استخدام ChromaDB محليًا أثناء التعلم |
| Database ORM | Prisma في Next.js أو SQLAlchemy في Python، مع اختيار طبقة واحدة واضحة للإدارة |
| File Storage | Cloudflare R2 أو Supabase Storage |
| Testing | Pytest للـAI backend وVitest/Playwright للواجهة |
| Deployment | Vercel للواجهة، Railway أو Render أو Fly.io لخدمة FastAPI وقاعدة البيانات |
| Containerization | Docker وDocker Compose |

9. بنية المستودع المقترحة

academic-research-copilot/
├── apps/
│   ├── web/                         # Next.js frontend
│   │   ├── app/
│   │   ├── components/
│   │   ├── lib/
│   │   └── public/
│   │
│   └── ai-service/                  # Python + FastAPI backend
│       ├── app/
│       │   ├── api/                 # chat, documents, prompts
│       │   ├── services/            # llm, rag, agent
│       │   ├── tools/               # calculator, weather, search
│       │   ├── models/              # Pydantic schemas
│       │   ├── repositories/        # database access
│       │   └── main.py
│       ├── tests/
│       └── requirements.txt
│
├── docs/
│   ├── architecture-diagram.png
│   ├── screenshots/
│   ├── demo-script.md
│   └── prompt-comparison-report.md
│
├── docker-compose.yml
├── .env.example
├── README.md
└── LICENSE

10. مراحل التنفيذ

المرحلة الأولى: Chat MVP

- إعداد Next.js وFastAPI.

- بناء واجهة محادثة أولية.

- إنشاء endpoint للمحادثة وربطه بمزود LLM.

- إضافة loading state وerror handling.

- حفظ الرسائل مؤقتًا أو في قاعدة البيانات.

معيار القبول: يمكن للمستخدم إرسال رسالة والحصول على رد، مع ظهور حالة تحميل ورسالة خطأ واضحة عند تعطل الطلب.

المرحلة الثانية: إدارة المشاريع والمستندات

- إنشاء Projects.

- إضافة صفحة رفع PDF ومكتبة ملفات.

- تخزين ملفات PDF ومعرّفاتها وmetadata.

- استخراج النص مع المحافظة على رقم الصفحة.

معيار القبول: يستطيع المستخدم رفع PDF ورؤية حالة المعالجة وبيانات الملف.

المرحلة الثالثة: RAG مع المصادر

- تقطيع النص وإنتاج embeddings.

- إعداد pgvector أو ChromaDB.

- تنفيذ semantic search واسترجاع المقاطع.

- إنشاء إجابات مستندة إلى السياق مع citations.

معيار القبول: يجيب النظام عن سؤال موجود في الملف ويعرض اسم الملف ورقم الصفحة؛ ويرفض الادعاء عند غياب الدليل.

المرحلة الرابعة: Tool Calling وAgent

- تنفيذ Calculator واختباره.

- ربط Weather API وWeb Search API.

- بناء Agent Router لاختيار الأداة.

- إظهار tool status للمستخدم.

معيار القبول: يستخدم التطبيق الأداة المناسبة تلقائيًا في حالات اختبار محددة، مع معالجة أخطاء الأدوات وtimeouts.

المرحلة الخامسة: Prompt Lab

- بناء واجهة إدخال السؤال واختيار الاستراتيجيات.

- تنفيذ zero-shot وone-shot وfew-shot وstructured prompting.

- حفظ النتائج والتقييمات.

- إنشاء comparison report.

معيار القبول: يمكن مقارنة الاستراتيجيات على السؤال نفسه وحفظ النتائج داخل التطبيق أو ضمن تقرير Markdown.

المرحلة السادسة: التحسين والنشر

- تحسين التصميم والاستجابة للشاشات المختلفة.

- إضافة authentication إذا تطلبت النسخة المنشورة حسابات مستخدمين.

- إعداد Docker وDocker Compose.

- إضافة اختبارات أساسية وتوثيق API.

- نشر frontend وbackend وقاعدة البيانات.

- إعداد README والصور والفيديو ومنشور LinkedIn.

معيار القبول: التطبيق منشور، يعمل من رابط عام، ويحتوي المستودع على توثيق كامل ودليل تشغيل.

11. معايير الجودة والاختبارات

اختبارات المحادثة

- سؤال عام ينتج إجابة مفهومة.

- رسالة فارغة لا تُرسل.

- خطأ API ينتج رسالة مناسبة للمستخدم.

- المحادثة تستمر مع الحفاظ على سياق مناسب.

اختبارات RAG

- سؤال إجابته موجودة بوضوح في PDF ينتج جوابًا مع citation صحيح.

- سؤال غير موجود في الملفات ينتج رفضًا صريحًا أو طلب معلومات إضافية.

- السؤال يسترجع مقاطع من المشروع الصحيح فقط.

- حذف ملف يزيله من نتائج الاسترجاع.

اختبارات الأدوات

- سؤال حسابي يستخدم Calculator.

- سؤال عن طقس مدينة يستخدم Weather.

- سؤال حديث غير موجود في الوثائق يستخدم Web Search.

- تعطّل أداة خارجية لا يعطّل التطبيق بالكامل، بل يعرض رسالة مفهومة.

اختبارات الأمان

- لا تُرفع مفاتيح API إلى GitHub.

- تحفظ المفاتيح في متغيرات بيئة داخل backend فقط.

- لا تُستخدم متغيرات NEXT_PUBLIC_ لأي secret.

- التحقق من نوع وحجم ملفات PDF قبل المعالجة.

- وضع حدود مناسبة لحجم الطلبات ومعدل استخدامها عند النشر.

12. استراتيجية GitHub

يُنشر المشروع في مستودع واحد منظم، مع commits صغيرة وواضحة ومتكررة.

أمثلة على commit messages:

feat: create Next.js chat interface
feat: add FastAPI LLM chat endpoint
feat: persist conversations in PostgreSQL
feat: add PDF upload and text extraction
feat: implement embeddings and vector retrieval
feat: add citations to RAG responses
feat: add calculator tool calling
feat: add weather and web search tools
feat: create prompt comparison playground
chore: dockerize services and prepare deployment
docs: add architecture diagram and demo guide

13. متطلبات التوثيق والبورتفوليو

README.md

يجب أن يتضمن:

- وصف المشروع والمشكلة التي يعالجها.

- قائمة الميزات.

- architecture diagram.

- التقنيات المستخدمة.

- متطلبات التشغيل المحلية.

- متغيرات البيئة في .env.example دون أسرار.

- خطوات التثبيت والتشغيل.

- project structure.

- صور من التطبيق.

- أمثلة على أسئلة RAG والأدوات.

- القيود المعروفة والخطط المستقبلية.

Screenshots المقترحة

- واجهة المحادثة مع loading state.

- رفع PDF وحالة الفهرسة.

- جواب RAG مع اسم الملف ورقم الصفحة.

- Agent يستخدم Calculator أو Web Search.

- صفحة Prompt Lab والمقارنة بين النتائج.

- Dashboard المشروع أو صفحة مكتبة الملفات.

فيديو الديمو

مدة مقترحة: 2–3 دقائق.

- تقديم قصير للمشكلة والحل.

- رفع PDF.

- سؤال الملف والحصول على جواب مع citation.

- سؤال يستدعي Calculator.

- سؤال حديث يستدعي Web Search.

- مقارنة prompting في Prompt Lab.

- عرض GitHub والرابط المنشور.

منشور LinkedIn

يتضمن:

- تعريفًا مختصرًا بالمشروع.

- المشكلة التي يحلها.

- التقنيات المستخدمة: Next.js، FastAPI، Python، LLM API، RAG، pgvector، Tool Calling.

- أبرز الميزات.

- تحديًا واجهته وكيف عالجته.

- أهم ما تعلمته.

- صورًا أو فيديو الديمو.

- رابط GitHub ورابط التطبيق المنشور عند توفره.

14. Definition of Done

يعتبر المشروع مكتملًا عندما تتحقق جميع البنود الآتية:

- [ ] تعمل واجهة المحادثة مع LLM API.

- [ ] توجد معالجة واضحة للأخطاء وحالة تحميل.

- [ ] يُحفظ سجل المحادثات.

- [ ] ينجح رفع ملفات PDF ومعالجتها.

- [ ] ينفذ النظام chunking وembeddings وvector retrieval.

- [ ] يقدم RAG إجابات مدعومة بالمصادر ورقم الصفحة.

- [ ] يعمل AI Agent مع Calculator وWeather وWeb Search.

- [ ] يختار الـagent الأداة الملائمة في حالات الاختبار الأساسية.

- [ ] تعمل صفحة Prompt Playground مع الاستراتيجيات المطلوبة.

- [ ] يوجد architecture diagram داخل المستودع.

- [ ] توجد اختبارات أساسية للـAPI وسيناريوهات RAG والأدوات.

- [ ] الكود منظم ومرفوع على GitHub مع commits مفهومة.

- [ ] ملف README مكتمل.

- [ ] الصور أو تسجيل الديمو مرفوعان.

- [ ] التطبيق منشور ومتاح عبر رابط عام.

- [ ] منشور LinkedIn مكتمل ويتضمن رابط المشروع.

15. حدود المشروع ومبادئ الاستخدام المسؤول

- النظام مساعد للبحث والفهم، وليس بديلًا عن قراءة المصدر الأصلي أو مراجعة المشرف الأكاديمي.

- يجب أن يوضح التطبيق متى تكون الإجابة مستندة إلى PDF ومتى تكون مستندة إلى بحث ويب.

- يجب تجنب اختلاق المصادر أو المراجع؛ عند غياب الدليل، يصرح النظام بعدم وجود معلومات كافية.

- ينبغي ألا تُرفع مستندات خاصة أو حساسة إلى خدمات خارجية دون موافقة المستخدم ومعرفة سياسة الخصوصية.

- يجب حماية مفاتيح API وعدم تضمينها في الواجهة أو المستودع.

16. تطويرات مستقبلية

- دعم DOCX وMarkdown وصفحات الويب بجانب PDF.

- بحث هجين يجمع keyword search وvector search.

- Reranking لتحسين جودة المقاطع المسترجعة.

- دعم OCR للملفات المصورة.

- تصدير الإجابات والملاحظات إلى Markdown أو PDF.

- إنشاء flashcards وأسئلة مراجعة من المستندات.

- دعم مقارنة عدة أوراق علمية واستخراج جدول أدلة منظم.

- تقييم RAG عبر مجموعة أسئلة معيارية وقياس retrieval quality.

- دعم حسابات المستخدمين وصلاحيات مشاركة المشاريع.

17. النتيجة المتوقعة

سيكون Academic Research Copilot تطبيقًا عمليًا متكاملًا يبرهن القدرة على بناء منتجات AI حديثة من البداية إلى النشر. ويغطي المشروع بصورة مترابطة متطلبات Chatbot، وRAG، وTool Calling، وPrompt Engineering، ودمجها في مساعد ذكاء اصطناعي واحد قابل للاستخدام والعرض ضمن portfolio احترافي.